ПРОЕКТ

Администрация городского поселения «Карымское»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «  » ______ 2024 г 			     		  		               №

О внесении изменений в Муниципальную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Карымское»

В соответствии со статьей 59 Устава Забайкальского края, статьей 13 Закона Забайкальского края от 29 октября 2013 года № 875-ЗЗК «О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края», в целях проведения актуализации Муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Карымское» постановляю:

- Внести в Муниципальную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Карымское», утвержденную постановлением администрации городского поселения «Карымское» от 18 июня 2014 года № 178 (с изменениями внесенными постановлением администрации городского поселения «Карымское» от 26 июня 2014 года, постановлением администрации городского поселения «Карымское» от  05 марта 2015 года № 74, постановлением от 23 сентября 2015 года №318, постановлением администрации городского поселения «Карымское» от 15 февраля 2016 года №31, постановлением администрации городского поселения «Карымское» от 20 июня 2016 года №213, постановлением администрации городского поселения «Карымское» от 23 августа 2017 года №279, постановлением администрации городского поселения «Карымское» от 18 сентября 2017 года №306, постановлением администрации городского поселения «Карымское» от 2 ноября 2017 года №359, постановлением администрации городского поселения «Карымское» от 1 марта 2019 года №73, постановлением администрации городского поселения «Карымское» от 11 ноября 2020 года №376, постановлением администрации городского поселения «Карымское» от 23 декабря 2020 года №431, постановлением администрации городского поселения «Карымское» от 18.10.2021 г. №356, постановлением администрации городского поселения «Карымское» от 11 апреля 2022 года №151, постановлением администрации городского поселения «Карымское» от 09 июня 2022 года №223, постановлением администрации городского поселения «Карымское» от  19 января 2023 года №16, постановлением администрации городского поселения «Карымское» от 27 марта 2023 года №96, постановлением администрации городского поселения «Карымское» от 22 декабря 2023 года №458,)  следующие изменения:

- - в связи с выполнением ремонтных работ по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы теплоснабжения в многоквартирном доме в пгт.Карымское, ул.Братьев Васильевых, д.17  изменить   сроки выполнения ремонтных работ: с «2020-2022» на «2023-2025»;

- внести  наименование вида работ в Приложение 1 «Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» в многоквартирном доме в пгт.Карымское, ул.Братьев Васильевых, д.17,  установить  срок выполнения - 2023-2025 гг.;

- в связи с выполнением ремонтных работ по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы холодного и горячего водоснабжения в многоквартирном доме в пгт.Карымское, ул.Верхняя, д.2  изменить   сроки выполнения ремонтных работ: с «2020-2022» на «2023-2025»

- внести  наименование вида работ в Приложение 1 «Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» в многоквартирном доме в пгт.Карымское, ул.Верхняя, д.2,  установить  срок выполнения - 2023-2025 гг.;

- в связи с запланированными ремонтными работами по капитальному ремонту крыши в многоквартирном доме в пгт.Карымское, ул.Красноармейская, д.23  изменить   сроки выполнения ремонтных работ: с «2020-2022» на «2023-2025»

- внести  наименование вида работ в Приложение 1 «Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» в многоквартирном доме в пгт.Карымское, ул.Красноармейская, д.23,  установить  срок выполнения - 2023-2025 гг.;

- в связи с выполнением ремонтных работ по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы холодного и горячего водоснабжения в многоквартирном доме в пгт.Карымское, ул.Ленинградская, д.46  изменить   сроки выполнения ремонтных работ: с «2020-2022» на «2023-2025»

- внести  наименование вида работ в Приложение 1 «Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» в многоквартирном доме в пгт.Карымское, ул.Ленинградская, д.46,  установить  срок выполнения - 2023-2025 гг.;

- в связи с выполнением ремонтных работ по капитальному ремонту инженерной системы электроснабжения в многоквартирном доме в пгт.Карымское, ул.Погодаева, д.45  изменить   сроки выполнения ремонтных работ: с «2020-2022» на «2023-2025»

- в связи с запланированными ремонтными работами по капитальному ремонту крыши в многоквартирном доме в пгт.Карымское, ул.Читинская д.7, изменить   сроки выполнения ремонтных работ: с «2020-2022» на «2023-2025»;

- внести  наименование вида работ в Приложение 1 «Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» в многоквартирном доме в пгт.Карымское, ул.Читинская, д.7,  установить  срок выполнения - 2023-2025 гг.;

- в связи с запланированными ремонтными работами по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы теплоснабжения в многоквартирном доме в пгт.Карымское, ул.Читинская д.11, изменить   сроки выполнения ремонтных работ: с «2020-2022» на «2023-2025»;

- внести  наименование вида работ в Приложение 1 «Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» в многоквартирном доме в пгт.Карымское, ул.Читинская, д.11,  установить  срок выполнения - 2023-2025 гг.;

2) В  связи с изменениями, внесенными в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края    Приложение №1 изложить в новой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по управлению имуществом, земельным и жилищным вопросам администрации городского поселения «Карымское» Г.М.Конюхову.

3. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте городского поселения «Карымское» www.karymskoe.ru

И.о. Главы  городского

поселения «Карымское»                                                          А.А.Пахомов